革命老区转移支付项目绩效目标自评表

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 |  | 2021年革命老区转移支付补助资金（樟树市） |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 宜春市财政局 |  |  | 资金使用单位 |  | 樟树市有关乡镇 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数A | 全年执行数B |  | 预算执行率%（B/A） |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2302 | 816 |  | 35.45 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 1975 | 816 |  | 41.32 — |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 327（单位自筹） |  |  | — |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2021年我市共有8个革命老区项目，覆盖4个乡镇，预计完成乡村公路修复修整、改扩建道路共计14900m；乡村公路亮化覆盖公路共计19500m、安装路灯783盏；农贸市场改扩建建筑面积共计13900㎡、设摊位540个；防洪排水改善灌溉农田面积6200亩。 |  |  |  | 2021年我市实际完成乡村公路修复修整、改扩建道路共计14900m；乡村公路亮化覆盖公路共计19500m、安装路灯783盏；农贸市场改扩建建筑面积7900㎡；防洪排水改善灌溉农田面积6200亩。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建公路里程 |  | ≥14200m | 14200m |  |  |
|  |  |  | 路灯数量 |  | ≥783盏 | 783盏 |  |  |
|  |  |  | 农贸市场建设面积 |  | ≥13900㎡ | 7900㎡ |  | 因疫情未及时完成建设，预计2022年10月完成建设。 |
|  |  |  | 改善灌溉农田面积 |  | ≥6200亩 | ≥6200亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 路灯亮灯率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 农贸市场安全程度 |  | 优 | 优 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 87.5% |  | 因疫情未及时完成建设，预计2022年10月完成建设。 |
|  |  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 单灯综合维护成本降低率 |  | ≥15% | ≥25% |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 建制村通客车率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 农村物流网络覆盖率 |  | ≥50% | ≥50% |  |  |
|  |  |  | 路灯年养护费用降低率 |  | ≥5% | ≥5% |  |  |
|  |  |  | 农贸市场覆盖个体经营户数量 |  | 540个 | 240个 |  | 因疫情未及时完成建设，预计2022年10月完成建设。 |
|  |  |  | 粮食年增长率 |  | ≥20% | ≥20% |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人口数量 |  | ≥108157人 | ≥108157人 |  |  |
|  |  |  | 路灯运行时间 |  | 9小时 | 9小时 |  |  |
|  |  |  | 农贸市场卫生整洁度 |  | 优 | 优 |  |  |
|  |  |  | 抗旱排涝能力提高率 |  | ≥60% | ≥60% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程运行寿命 |  | ≥8年 | ≥8年 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |